附件3

2026-2027年肉牛集群项目资金使用分配表

（注：此方案为预计数，具体补贴金额由省财政厅、农业农村厅根据项目实际投资完成额来确定）

| 序 号 | 建设县（市、区） | 项目名称 | 建设期限 | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资金额（万元） |  |  |  | 联农带农情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位名称 | 单位性质 | 中央财政奖补资金用于 | 其他资金用于 | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方整合资金 | 自筹资金 | 任务目标（如吸纳农民就业人数、订单收购金额、收益分红金额等） | 具体做法（如订单收购、股份合作、联合经营、社会化服务等） |  |
| 1 | 集贤县 | 肉牛产业基地建设项目 | 2026.05-2026.12 | 黑龙江昕永胜牧场牧业有限公司 | 民营企业 | 养殖设备采购（清粪铲车10台、TMR日粮搅拌机2台）。 | 48米宽，120米长，10米高的钢结构粪污储存收集库房。 | 698 | 174.5 | 0 | 523.5 | 带领周边农户饲养高端肉牛，提升肉牛产品价值；通过扩大规模带动周边就业。 | 1.扩大高端肉牛存栏总量，新增能繁母牛养殖规模，带动周边农户发展高端肉牛产业，共同打造本土高端肉牛品牌。 2. 雇佣本地农户（优先脱贫户、监测户）参与肉牛饲喂、清粪、疫病防控等日常工作，明确务工薪酬，带动农户务工增收。 |  |
| 2 | 集贤县 | 肉牛产业基地建设项目 | 2026.05-2026.12 | 集贤县顺福源养殖场 | 民营企业 | 新建面积为360平方米砖瓦结构牛舍，改造原有圈舍地面600平方米和圈舍设施。 | 养殖设备采购（铲车1台、TMR饲料搅拌机2台、撒料车3立方2台、玉米青黄储饲料收割机1台、干湿分离机1台）。 | 105.5 | 26.375 | 0 | 79.125 | 强化与其他养殖场的联动协作，扩大育肥规模，助力乡村人才回流。 | 1.扩大肉牛育肥规模，提升存栏总量，与其他养殖场联动，带动农户参与肉牛育肥环节，共享育肥收益。2.雇佣本地农户参与肉牛运输、养殖设施维护等工作，拓宽农户务工渠道，同时优先吸纳本地返乡青年就业，助力乡村人才回流。 |  |
| 3 | 集贤县 | 肉牛产业基地建设项目 | 2026.05-2026.12 | 集贤县犇康肉牛养殖专业合作社 | 民营企业 | 厂圈地面改造：混凝土地面C30，厚度20公分，10000平方米。 | 建设饲养牛舍厂房300平方米，钢结构主体、水泥地面墙面、屋顶彩钢夹芯板、水电管线安装；厂圈围栏；青储窖改造。养殖设备采购（电动铲车2台、940大铲车1台、清粪车1台） | 234.5 | 58.625 | 0 | 175.875 | 提升肉牛存栏质量和养殖标准化水平，向周边农户普及科学养殖技术，降低农户养殖成本，助力农户培育优质肉牛，实现养殖增效、农户增收。 | 1.提升肉牛存栏质量，引进优质种源，开展肉牛品种改良，免费为周边养殖户提供改良技术指导带动农户养殖优质肉牛。2.统一采购饲料、兽药，以平价供应周边零散养殖户，降低农户养殖成本，同时带动本地饲料经销商、兽药供应商增收。 |  |
| 4 | 集贤县 | 肉牛产业基地建设项目 | 2026.05-2026.12 | 集贤县旭昇肉牛养殖专业合作社 | 民营企业 | 养殖设备采购（12立方卧式双电机双绞笼TM12两台、天朗打包机1台）。 | 20m×12m×10m全封闭轻钢结构、四面全封闭彩钢围挡、混凝土地面、屋顶为彩钢瓦+保温棉+防水的草料棚；10m×60m×12m重型热镀锌钢结构封闭牛棚；养殖设备采购（品牌2204拖拉机1台）。 | 112 | 28 | 0 | 84 | 打造标准化优质肉牛养殖品牌，提升肉牛产品附加值，推动农户养殖产品优质优价，拓宽农户长效增收渠道。 | 1.规范养殖标准，提升肉牛存栏品质，打造特色肉牛养殖品牌，推动产品溯源体系建设，提升产品市场认可度和售价，带动农户养殖优质肉牛。2.雇佣本地农户参与肉牛品质管控、养殖记录、产品溯源等工作，开展品牌养殖相关培训，提升农户标准化养殖意识和技能，带动农户务工增收。 |  |
| 5 | 集贤县 | 肉牛屠宰场新建项目 | 2026.05-2026.12 | 双鸭山市华盛牲畜屠宰有限公司 | 民营企业 | 污水处理设施及冷库。规划配套建设肉牛屠宰场专用污水处理设施，布设污水收集、沉淀净化、达标处理系统。建设冷库，配备制冷机组、冷风机、恒温控制柜、智能温湿度监测设备。 | 新建1座屠宰车间，包括屠宰设备、清洗设备、剥皮设备等。 | 850 | 212.5 | 0 | 637.5 | 扩大屠宰加工产能，打通肉牛产销闭环，保障养殖户销售收益，带动农户参与加工、仓储、运输等环节务工，延伸产业链条，拓宽农户增收渠道。 | 1.雇佣本地农户参与屠宰分割、包装、仓储、运输等环节工作，明确岗位薪酬，带动农户务工增收，优先聘用脱贫户、监测户等重点群体。2.搭建产品销售平台，带动农户养殖的肉牛实现优质优价，同时吸纳农户参与产品装卸、配送等辅助工作，拓宽农户增收渠道。 | 项目具有实施可行性、必要性，具备土地规划前提条件。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 500 | 0 | 1500 |  |  |  |